空港新城农村生活污水治理PPP项目

市场测试邀请函

经陕西省西咸新区空港新城管理委员会（以下简称“管委会”）批准，空港新城农村生活污水治理PPP项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式于2019年开始实施。为加快本项目的实施进度，保证该项目获得更多社会资本的充分响应,现诚挚邀请潜在社会资本进行市场测试。

一、项目概况

- （一）项目名称

西咸新区空港新城农村生活污水治理PPP项目

- （二）实施机构及出资代表

管委会授权西咸新区空港新城城乡统筹发展局（以下简称“城统局”）作为本项目实施机构，同时管委会作为采购人通过法定程序选择社会投资人。管委会授权的政府方出资代表依法与中标社会资本成立项目公司。

- （三）项目情况

项目位于西咸新区空港新城辖区内底张街道、北杜街道、太平镇。

本项目总投资估算约为人民币2.62亿元。PPP项目资本金暂定为估算总投资的25%，其余部分通过融资解决，中标社会资本方和政府方出资代表暂定按照9：1的股权比例以货币方式出资成立项目公司。暂定政府方出资代表不参与项目公司分红。

本项目使用者付费部分暂定运营期内向每户居民每年收取污水处理费60元，本项目服务范围内总计12144户，收入合计约72.864万/年。

二、市场测试表

| 空港新城农村生活污水治理PPP项目 市场信息采集表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况介绍 | 建设运营内容 | 1、建设内容，包含以下两部分： 1）集中污水处理工程：本项目建设集中式污水处理站15座，总设计规模为1,910 m3/d。 2）污水收集管网工程：本项目配套建设DN500 HDPE 污水收集管网总长度5.84km，DN400 HDPE 污水收集管网总长度4.70km，DN300 HDPE污水收集管网总长度159.76km，预留DN100 PVC-U 管道48.58km，提升泵站10座，压力管道DN50 PVC-U管道8.47km。道路破修面积约25.01万m2。 2、运营内容： 本项目建成后进入运营期，运营内容包括保障污水处理设施正常运行，保障出水达到设计排放标准。污水处理设备和仪表的维修保养、大修及小修，污泥的处置和外运，污水处理设施周围环境卫生和绿化养护管理。排水管网的日常维护，大修及小修，保障排水通畅，设备的维修保养等。具体包括：集中式污水处理站17座，除新建15座外还包含已建设的2座污水处理站：柳村污水处理站（300m3/d）与陈贠湾村污水处理站（250m3/d），处理量总计2,460m3/d，以及配套污水收集管网工程（227,346米）。 3、出水水质 空港新城地处泾河下游，水体功能达到Ⅲ类标准，根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）：本项目建设污水处理场站处理出水水质执行一级标准。 4、污水处理工艺 污水处理工艺采用综合池+多级生物接触氧化反应器+湿地滤池（可根据村庄实际情况因地制宜选择）+紫外消毒工艺，全地埋式设置。 污泥处置：采用移动式污泥脱水机将污泥脱水后，近期考虑定期使用移动式脱水车外运至周边市政污水处理厂处置，远期结合空港新城污泥处理规划纳入污泥处置中心统一处理。 |  |  |
|  | 项目总投资 | 根据《西咸新区空港新城农村生活污水治理项目可行性研究报告》，本项目静态投资约为25,058.96万元，其中工程费用20,987.90万元，工程建设其他费用2,214.84万元，预备费用1,856.22万元。建设期利息约为1,105.10万元。项目铺底流动资金为47.59万元，本项目最终总投资约为26,211.65万元。 |  |  |
|  | 运作方式 | PPP模式，投资、建设、运营一体化（BOT）。 |  |  |
|  | 合作期限 | 合作期25年，其中建设期2年，运营期23年。 |  |  |
|  | 回报机制 | 采用可行性缺口补助方式；还款来源主要为空港新城财政政府性基金。 |  |  |
| 企业基本情况 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 注册资本 |  | 平均净资产 2016-2018年 |  |
|  | 银行授信额度 |  | 资产负债率 |  |
|  | 近5年相关项目业绩情况 | 污水处理类项目投资、建设业绩（合同额2亿以上，写明数量、名称、额度） | 全国： 陕西省： |  |
|  |  | 环保类项目投资、建设业绩（合同额2亿以上，写明数量、名称、额度） | 全国： 陕西省： |  |
|  |  | 污水处理类项目投资、建设业绩（2000m³/d以上，写明数量、名称、额度） | 全国： 陕西省： |  |
|  |  | PPP项目业绩（PPP项目合同额2亿以上，写明数量、名称、额度） | 全国： 陕西省： |  |
|  |  | 农村污水（不含市政类）处理类项目的运营业绩数量 | （ ）个，日处理污水量分别为： |  |
|  |  | 在建及在运营污水处理类项目总计规模 |  |  |
|  | 公司拥有的资质 |  |  |  |
|  | 公司获奖情况 |  |  |  |
|  | 公司优势 |  |  |  |
| 投资人针对本项目的建议或者想法 | 合作期限（分建设期和运营期，PPP项目总计不低于10年） |  |  |  |
|  | 是否联合体投标（联合体成员数量） |  |  |  |
|  | 资本金比例（不低于20%） |  |  |  |
|  | 项目公司中各方股权比例 |  |  |  |
|  | 期望的社会资本资本金内部收益率（税后） |  |  |  |
|  | 可接受的最低社会资本资本金内部收益率（税后） |  |  |  |
|  | 资本金外融资方式 |  | 2019年融资成本 |  |
|  | 银行综合授信额度 |  |  |  |
|  | 建安费下浮率 |  |  |  |
|  | 预测年运营成本（万元/年） |  |  |  |
|  | 其它建议或要求 |  |  |  |

三、联系方式

联系人：陈 工：18801900032

李 工：13891081765

联系邮箱：379330329@qq.com

市场测试截止时间：请于2019年3月25日18:00之前将市场测试表（加盖公司公章）扫描件发送至上述邮箱。

备注：

1.本次市场测试并非项目正式采购程序的组成部分，测试信息仍可能修改调整，对各方不具有约束力；

2.受邀潜在社会资本参与本次市场测试并不会因此在项目正式采购程序中得到任何优待，未参加市场测试的社会资本仍可参与项目后续的正式采购程序。

陕西省西咸新区空港新城城乡统筹发展局

2019年3月18日